Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к объекту МБДОУ «Детский сад № 365» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

-установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на нем услуг;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

— отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

— наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

— отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

— отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

— принятие МБДОУ «Детский сад № 365» нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

— организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

— расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования;

— Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

— поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

— обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ «Детский сад № 365».

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2019–2023 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2023 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБДОУ «Детский сад № 365»

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Шт | 2 | - | - | - | - |  |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получении услуги действий | да/нет | да | да | да | да | Да | При необходимости |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да/нет | да | да | да | да | Да |  |
| 4 | Назначение административно- распорядительным актом работников организации, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | да/нет | да | да | да | да | Да |  |
| 5 | Предоставление услуги по сопровождению инвалида по территории организации | да/нет | да | да | да | да | Да | При необходимости |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлоперевовдчика | да/нет | нет | нет | нет | нет | Нет |  |
| 7 | Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | да/нет | да | да | да | да | Да | При необходимости |
| 8 | Закупка и установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | да/нет | нет | да | да | да | Да | По мере финансирования |
| 9 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | да/нет | нет | да | да | да | Да | По мере финансирования |
| 10 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту | да/нет | да | да | да | да | Да | При необходимости |
| 11 | Установка и ремонт поручней (где необходимо) | да/нет | да | да | да | да | Да | По мере финансирования |
| 12 | Оснащение объекта оборудованием и носителями информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | По мере финансирования |

III.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Комиссия по проведению обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад № 365» | 3 квартал 2019 г. | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений и сроков выполнения мероприятий |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые невозможно полностью приспособить без реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | 2019-2023г. | Увеличение доли объектов на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 3 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | 2019-2023 г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услу |
| 4 | Установка и ремонт поручней (где необходимо) | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | 2019-2021 | Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательной организации |
| 5 | Закупка и надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | 2019-2023 | Информационное обеспечение объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | Постоянно (при необходимости) | Повышение доступности повышения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательных организаций |
| 2 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников методам работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | 2019-2023 | Увеличение специалистов прошедших обучение или инструктирование |
| 3 | Назначение административно- распорядительным актом работников организации, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг. | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | Ежегодно | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 4 | Предоставление услуги по сопровождению инвалида по территории организации | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №130 Приказ заведующего | Сотрудники, назначенные приказом заведующего | Постоянно (при необходимости) | Приведение условий предоставления услуг в соответствие с требованиями |